|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****муниципального образования****Степановский сельсовет****Ташлинского района****Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.02.2019 г. № 15пс. Степановка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 Об утверждении отчета о реализации и

оценки эффективности муниципальной программы

 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

муниципального образования Степановский

сельсовет Ташлинского района Оренбургской

области на 2017-2030 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Степановского сельсовета от 15.05.2017 г. № 43п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

 1.Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»**,** согласно приложению 1,2,3.

 2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования А.Д.Бикметов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение 1 к постановлению администрации

Степановский сельсовет

 от 28.02.2019 г № 15 п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной****программы,****подпрограммы,****основного****мероприятия** | **Главный****распорядитель****бюджетных****средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено****сводной****бюджетной****росписью на****1 января****отчетного****года** | **Утверждено****сводной****бюджетной****росписью на****отчетную****дату** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа** | **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»** | **всего, в том числе:** | **118** | **0409** | **0900000000** | **204,5** | **204,5** | **204,5** | **204,5** |
| Основное мероприятие 1 | Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | **всего, в том числе:** | 118 | 0409 | 0900190150 | 0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Основное мероприятие 2 | «Освещение автомобильных дорог» | **всего, в том числе:** | 118 | 0409 | 0900291160 | 166,9 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| Основное мероприятие 3 | «Мероприятия по очистке от снега,удаления наледи и снежных накатов на дорогах общего пользования местного значения | **всего, в том числе:** | 118 | 0409 | 0900292160 | 37,6 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |

Приложение 2 к постановлению администрации Степановский сельсовет

 от 28.02.2019 г № 15 п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя( индикатора) | Единица измерения | Значения показателей(индикаторов) |  |
| до начала реализации программы | Год ,предшествующий отчетному(текущему году) | Отчетный год | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
| план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  1. **Основное мероприятие «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |  |
| 1.1 | Доля муниципальных автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проводились мероприятия по обслуживанию и содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **2.Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении»** |
| 2.1. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории сельского поселения в год | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **3.Основное мероприятие «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении»** |  |
| 3.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  Км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **4.Основное мероприятие «Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения»** |
| 4.1 | Доля автомобильных дорог поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную собственность |  % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Степановского сельсовета

от 28.02.2019 № 15 п

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы**  |  |  |  |
| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация МО Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  |
| Цель подпрограммы: | Обеспечение текущего функционирования автомобильных дорог общего пользования;  |
| Задачи программы: | 1.Обеспечение эффективного управления деятельностью органов местного самоуправления поселения. |
|  | 2Повышение уровня безопасности дорожного движения в сельском поселении;  |
|  | 3.Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также искусственных сооружений на них; |
|  | 4Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения сельского поселения. |
| Коэффицент значимости программы |  |  |  |  |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета***  | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы (СД п/ппз)*** |
| Индикатор 1 Доля муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых про-водились мероприятия по обслуживанию и содержанию дорог | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 10 | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 10 |  |  |
| Индикатор 2 Процент снижения дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории сельского поселения в сравнении с предыдущим годом | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 |  |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
| Индикатор 3- Протяженность отремонтированных автомобильных до-рог общего пользования местного значения  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
| индикатор 5. Доля автомобильных дорог поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную собственность  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 | 10 | 1,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 | 10 |  |  |
|  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 0 |  | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
|  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х | х |  | 1,0 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 2 |  | 1,0 |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 2 |  |  |  |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы (Зп)* | тыс. руб. | 204,5 |  | 1,0 |  |
|  | *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году (Зф)* | тыс. руб. | 204,5 |  |  |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0,00 |  | 1,0 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис 1\*1=1* | х | 1,0 |  | ВЫСОКАЯ | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Бикметов А.Д. |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Яковлева О.А. |  |  |
|  8(35347)26531 | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |