|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Степановский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ \_\_24.02.2021г № 16 - п  с.Степановка |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

О внесении изменений в постановление № 29п от 14.03.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением администрации Степановского сельсовета от 15.05.2017 №43п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области:

|  |
| --- |
|  |

1. Внести в постановление №29п от 14.03.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитее транспортной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»» в редакции от 14.11.2017г №86п, от 24.03.2018 г №19п, от 14.11.2018 г №79п, от 11.11.2020 г №92п, следующие изменения:
   1. В паспорте Программы строку таблицы «Объем и источники финансового обеспечения Программы» изложить в новой редакции:

«Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета в рамках текущего финансирования:

2017 г. – 275,6 тыс. руб.;

2018 г. – 2296,5 тыс. руб.;

2019 г. – 334,5 тыс. руб.;

2020 г. – 478,38 тыс. руб.;

2021 г. – 442,1 тыс. руб.;

2022 г. – 456,7 тыс. руб.;

2023 г. – 474,9 руб.;

2024-2030 г. – 2 800,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может ежегодно корректироваться исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год».

* 1. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ташлинского района в сети «Интернет» и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Глава администрации А. Д. Бикметов

Разослано: Прокуратуре района, финансовому отделу Ташлинского района, бухгалтеру.

Приложение №1

к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017–2030 годы»

**Основные мероприятия и ресурсное обеспечение**

**муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры**

**муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017–2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Срок исполнения | |  | | |  | | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | Исполнители |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  | | **Основное мероприятие «Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | Техническое обслуживание дорог местного значения (расчистка, профилирование, грейдирование, и др.) | | в течение всего периода | | **40** | | **40** | | **40** | | **47,3** | **42,1** | **46,7** | **34,9** | **400** | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет |
|  |  | | **Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | Приобретение и установка дорожных знаков | | в течение всего периода | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет |
| Мероприятие 2 | | Освещение автомобильных дорог | |  | | **180** | | **160** | | **170** | | **331,08** | **300** | **310** | **340** | **1800** |  |
| Мероприятие 3 | | Мероприятия по очистке от снега, удалению наледи и снежных накатов на дорогах общего пользования местного значения | | в течение всего периода | | **55,6** | | **76,5** | | **124,5** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **600** | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет |
|  |  | | **Основное мероприятие «Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного и местного бюджетов | | в течение всего периода | |  | | **2020,0** | |  | |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Мероприятие 2 | | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них в границах населенного пункта всего, в том числе: | |  | | | | | | | | | | | | | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет |
| с. Степановка ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| с. Курташка\_\_ ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| с. Каменноимангулово ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | | Отсыпка и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения всего, в том числе: | |  |  | |  | | | | | | | | | | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет |
| с. Степановка ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| с. Курташка\_ ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| с. Каменноимангулово ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| с. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | **Основное мероприятие «Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 | | Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного значения | | в течение всего периода | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования \_\_\_\_\_ сельсовет |
| Мероприятие 2 | | Регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги в органах юстиции | | в течение всего периода | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования \_\_\_\_\_ сельсовет |