|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****муниципального образования****Степановский сельсовет****Ташлинского района****Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.02.2021 г. № 27-пс. Степановка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 Об утверждении отчета о реализации и

оценки эффективности муниципальной

программы «Благоустройство

территории Степановского сельсовета на

2014-2020 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Степановского сельсовета от 15.05.2017 г. № 43п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

 1.Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории Степановского сельсовета на 2014-2020 годы»**,** согласно приложению 1,2,3.

 2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования А.Д.Бикметов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение 1

к постановлению администрации Степановский сельсовет

 от 26.02.2021 г. № 27п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия**  | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года**  | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату**  | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **" Благоустройство территории Степановского сельсовета на 2019-2024 годы »**  | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **100** | **126** | **126** | **125.7** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | х | х | 100 | 126 | 126 | 125.7 |
| **1.Основное мероприятие** |  **«Организация уличного освещения»** | всего, в том числе:  | **113** | **х** | **х** | **60** | **15** | **0** | **15** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0503 | 0400100000 | 60 | 15 | 15 | 15 |
| **2.Основное мероприятие** | **«Организация содержания мест захоронения»** | всего, в том числе:  | **113** | **х** | **х** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0503 | 0400200000 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **3.Основное мероприятие** | **«Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения»** | всего, в том числе:  | **113** | **х** | **х** | **20** | **91** | **91** | **90.7** |
| Администрация МО Вязовский сельсовет | 113 | 0503 | 0400300000 | 20 | 91 | 91 | 90.7 |
| **4.Основное мероприятие** | **«Озеленение территорий общего пользования»** | **всего, в том числе:**  | **113** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0503 | 0400400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации Степановский сельсовет

от 26.02.2021 г. № 27п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы ««Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Степановский сельсовета на 2014 – 2020 годы»**

**"Благоустройство территории Степановского сельсовета на 2019-2024 годы»**

*1. Организация уличного освещения*

|  |
| --- |
| *2. Озеленение территорий общего пользования*  |
| *3. Содержание мест захоронений*  |
| *4. Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения*  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| до начала реализации программы | год предшествующий отчетному периоду | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | кв.м | 500 | 560 | 640 | 640 |   |
| 2 | Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) | шт | 30 | 70 | 100 | 100 |   |
| 3 | Площадь расчищенной территории кладбищ в поселении | кв.м | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |   |
| 4 | Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |   |
| 5 | Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д) | шт | 0 | 0 | 1 | 0 |   |
| 6 | Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | кв.м | 0 | 40 | 60 | 60 |   |
| 7 | Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | шт | 6 | 10 | 13 | 13 |   |
| 8 | Количество окрашенных, отремонтированных остановок | шт | 1 | 0 | 2 | 2 |   |
| 9 | Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | кв.м | 5084 | 5084 | 5300 | 5300 |   |
| 10 | Количество деревьев после формовочной, санитарной обрезки, а также удаленных сухостойких деревьев | щт | 0 | 50 | 60 | 60 |   |
| 11 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения | шт | 0 | 1 | 2 | 2 |   |
| 12 | Протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО (обваловка свалок) | м | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |   |
| 13 | Площадь проведенной санитарной очистки охранной зоны источников питьевой воды | кв.м | 80 | 100 | 110 | 110 |   |
| 14 | Количество полученных санитарно-эпидемиологических заключений на источники питьевого водоснабжения | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 15 | Количество оборудованных скважин питьевой воды | шт | 5 | 5 | 5 | 5 |   |
| 16 | Протяженность ограждений охранных зон источников питьевой воды | м | 0 | 140 | 140 | 140 |   |

Приложение 3 к

 постановлению администрации Степановский сельсовет

 от 26.02.2021 г. № 27п

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы** |  |  |  |
| Муниципальная программа"Благоустройство территории Степановского сельсовета на 2019-2024 годы»  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет |
| Цель подпрограммы: | Повышение уровня внешнего благоустройства исанитарного содержания населенных пунктов Степановского сельсовета |
| Задачи программы: | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. |
|  | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства; |
|  | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; |
|  | привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территории физических и юридических лиц и повышения их отношения к чистоте и порядку; |
|  | привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территории физических и юридических лиц и повышения их отношения к чистоте и порядку; |
|  | оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути  |
| Коэффицент значимости программы |  |  |  |  |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета*** | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) программы (СД п/ппз)*** |
| Индикатор 1:Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | км | 640 |   | 1.00 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | км | 640 |   |
| Индикатор 2: Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 100 |   | 1.00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 100 |   |
| Индикатор 3: Площадь расчищенной территории кладбищ в поселении | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | кв.м | 26000 |   | 1.00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | кв.м | 26000 |   |
| Индикатор 4: Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | штук | 2 |   | 1.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 2 |   |  |
| Индикатор 5: Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 1 |   | 0.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 0 |   |  |
| Индикатор 6: Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | кв.м | 60 |   | 1.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | кв.м | 60 |   |  |
| Индикатор 7: Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 13 |   | 1.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 13 |   |  |
| Индикатор 8: Количество окрашенных, отремонтированных остановок | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 2 |   | 0.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 2 |   |  |
| Индикатор 9: Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | кв.м | 5300 |   | 1.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | кв.м | 5300 |   |  |
| Индикатор 10: Количество деревьев после формовочной, санитарной обрезки, а также удаленных сухостойких деревьев | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 60 |   | 1.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 60 |   |  |
| Индикатор 11: Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 2 |   | 1.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 2 |   |  |
| Индикатор 12: Протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО (обваловка свалок) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | м | 3000 |   | 1.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | м | 3000 |   |  |
| Индикатор 13:Площадь проведенной санитарной очистки охранной зоны источников питьевой воды | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | кв.м | 110 |   | 1.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | кв.м | 110 |   |  |
| Индикатор 14: Количество полученных санитарно-эпидемиологических заключений на источники питьевого водоснабжения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 1 |   | 0.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 0 |   |  |
| Индикатор 15: Количество оборудованных скважин питьевой воды | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 5 |   | 1.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 5 |   |  |
| Индикатор 16: Протяженность ограждений охранных зон источников питьевой воды | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | кв.м | 140 |   | 1.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | кв.м | 140 |   |  |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х |   |   | 0.9 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 16 |   | 0.9 |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 14 |   |   |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | 126 |   | 0.4988095238095240 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | 125.7 |  |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | 0 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | 0 |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0 |   | 1 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис*  | х | 0.9 |   | 0.9 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | А.Д.Бикметов |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |  |
| Исполнитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | Л.С.Тимакова |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |  |
| тел: 2-65-31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |