|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального образования**  **Степановский сельсовет**  **Ташлинского района**  **Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.02.2021 г. № 29- п  с. Степановка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Об утверждении отчета о реализации и

оценки эффективности муниципальной

программы «Комплексное развитие

жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования

Степановский сельсовет Ташлинского района

Оренбургской области на 2019-2024 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Степановского сельсовета от 15.05.2017 г. № 43п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы», согласно приложению 1,2,3.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования А.Д.Бикметов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение1 к постановлению администрации Степановский сельсовет

от 26.02.2021 г №29-п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.Основное мероприятие** | **«Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения»** | всего, в том числе: | **113** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0502 | 0800100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.Основное мероприятие** | **«Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры»** | всего, в том числе: | **113** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0502 | 0800200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению администрации Степановский сельсовет

от 26.02.2021 г №29- п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | | **Значение показателя (индикатора)** | | | | | | | | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** | | |
| **до начала реализации программы** | | **год предшествующий отчетному периоду** | | **отчетный год** | | | |
| **план** | | | **факт** |  | | |
| **«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих высокую степень изношенности, в отношении которых требуется ремонт (капитальный ремонт) | | | шт | | 80 | | 78 | | 75 | 80 | | |  |
| 2 | Количество вновь созданных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры | | | м | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | | |  |
| 3 | Доля оформленных объектов коммунальной инфраструктуры, ранее имеющих статус «бесхозяйных» от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | | | шт | | 75 | | 75 | | 75 | 80 | | |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Степановского сельсовет

от 26.02.2021 г №29-п

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы** | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| Ответственный исполнитель: | | Администрация муниципального образования Степановский сельсовет | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: | | Комплексная модернизация коммунального комплекса сельского поселения | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи программы: | | 1. Приведение коммунальной инфраструктуры поселения в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 3. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры; | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 4. Привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 5. Участие в вопросах по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории поселения | | | | | | | | | | | | | |
| ***Критерий оценки*** | | ***Показатели используемые для расчета*** | | ***единица измерения*** | | ***Исходные значения для расчета показателя*** | | | | | | ***Значения критерия оценки*** | | | **Примечание** |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы (СД п/ппз)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индикатор 1: Доля объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих высокую степень изношенности, в отношении которых требуется ремонт (капитальный ремонт) | | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | | % | | 75 |  | | 1.07 | | | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* | | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | | % | | 80 |  | |
| Индикатор 2:Количество вновь созданных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры | | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | | шт | | 1 |  | | 0.00 | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | | шт | | 0 |  | |
| Индикатор 3: Доля оформленных объектов коммунальной инфраструктуры, ранее имеющих статус «бесхозяйных» от общего количества выявленных бесхозяйных объектов | | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | | % | | 75 |  | | 1.07 | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | | % | | 80 |  | |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | | х | |  |  | | 0.7 | | |  | | | |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | | штук | | 5 |  | |  | | |  | | | |
|  | | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | | штук | | 5 |  | | 1.0 | | |  | | | |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | | тыс. руб. | | 0 |  | | 0.0000000000000000 | | |  | | | |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | | тыс. руб. | | 0 |  | | | |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | | тыс. руб. | | 0 |  | | | |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | | тыс. руб. | | 0 |  | | | |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | | *Эис=СРм-Ссуз* | | х | | 0 |  | | 1.0 | | | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; | | | |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис* | | х | | 0.9 |  | | 0.7 | | | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |
| Руководитель | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |  | | А.Д.Бикметов | | |  | | |  | | | |
|  | | *(подпись)* | |  | | *(расшифровка подписи)* |  | |  | | |  | | | |
| Исполнитель | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | |  | | Л.П.Тимакова | | | | | |  | | | |
|  | | *(подпись)* | |  | | *(расшифровка подписи)* |  | |  | | |  | | | |
| тел: 2-65-31 | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |
| МП | |  | |  | |  |  | |  | | |  | | | |