|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****муниципального образования****Степановский сельсовет****Ташлинского района****Оренбургской области** ПОСТАНОВЛЕНИЕ26.02.2021 г. № 30-пс. Степановка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 Об утверждении отчета о реализации и

оценки эффективности муниципальной программы

 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

муниципального образования Степановский

сельсовет Ташлинского района Оренбургской

области на 2017-2030 годы»

Руководствуясь постановлением администрации Степановского сельсовета от 15.05.2017 г. № 43п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

 1.Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»**,** согласно приложению 1,2,3.

 2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования А.Д.Бикметов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение 1 к постановлению администрации

Степановский сельсовет

 от 26.02.2021 №30-п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия**  | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года**  | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату**  | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Комплексное развитие транспортной инфраструктурымуниципального образования Степановскийсельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017–2030 годы»** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **438,3** | **478.4** | **478.4** | **271.5** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | х | х | 438,3 | 478.4 | 478.4 | 271.5 |
| **Основное мероприятие** | **«Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | **всего, в том числе:**  | **113** | **х** | **х** | **38,3** | **47.3** | **47.3** | **0** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0409 | 0900100000 | 38,3 | 47.3 | 47.3 | 0 |
| **Основное мероприятие** |  **«Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении»**  | **всего, в том числе:**  | **113** | **х** | **х** | **400** | **431.1** | **431.1** | **271.5** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0409 | 0900200000 | 400 | 431.1 | 431.1 | 271.5 |
| **Основное мероприятие** | **«Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети в границах поселении»** | **всего, в том числе:**  | **113** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0409 | 0900300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие** | **«Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность»**  | **всего, в том числе:**  | **113** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Степановский сельсовет | 113 | 0409 | 0900400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2 к постановлению администрации Степановский сельсовет

 от 26.02.2021 №30-п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя( индикатора) | Единица измерения | Значения показателей(индикаторов) |  |
| до начала реализации программы | Год ,предшествующий отчетному(текущему году) | Отчетный год | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры****муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017–2030 годы»** |
| **Основное мероприятие**  |
|

|  |
| --- |
| *1.Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения**2. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в сельском поселении* |
| *3.Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту улично - дорожной сети в границах поселения*  |
| *4.Оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения* |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проводились мероприятия по обслуживанию и содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 |   |
| 2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории сельского поселения в год | % | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 4 | Доля автомобильных дорог поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную собственность | % | 100 | 100 | 100 | 100 |   |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Степановского сельсовета

от 26.02.2021 №30- п

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы**  |  |  |  |
| «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2017-2030 годы»  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация МО Степановский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  |
| Цель подпрограммы: | Развитие транспортной инфраструктуры МО для удовлетворения потребностей населения и повышения уровня безопасность дорожного движения |
| Задачи программы: | обеспечение текущего функционирования автомобильных дорог общего пользования |
|  | повышение уровня безопасности дорожного движения в сельском поселении |
|  | капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также искусственных сооружений на них |
|  | оформление муниципальных дорог общего пользования местного значения сельского поселения |
| Коэффицент значимости программы |  |  |  |  |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета***  | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) подпрограммы (СД п/ппз)*** |
|  | *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор 1: Доля муниципальных автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых проводились мероприятия по обслуживанию и содержанию дорог | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 100 |   | 1.00 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |   |
| Индикатор 2: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории сельского поселения в год | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 0 |   | 0.00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 |   |
| Индикатор 3: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 0 |   | 0.00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 |   |
| Индикатор 4: Доля автомобильных дорог поставленных на кадастровый учет и оформленных в муниципальную собственностьния | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 |   | 1.00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |   |  |
|   |  |   |   |   |   |  |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х |   |   | 0.5 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 4 |   |   |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 8 |   | 2.0 |   |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | 478.4 |   | 0.3464673913043480 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | 331.5 |  |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | 0 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | 0 |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 1 |   | 1 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис*  | х | 0.9 |   | 0.8 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
| Руководитель |  |  | А.Д.Бикметов |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Исполнитель |  |  | Л.П.Тимакова |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| тел: 2-65-31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |